saneB MVP 추가 요청 검토 및 결제 프로세스 안내

검토 기준일: 2026년 6월 8일 | 수신: saneB 클라이언트 | 목적: 요청 가능성, 진행 상태, 확인 필요사항 정리

| 작성 목적 | 추가 요청사항 7개 항목의 가능 여부와 현재 진행 상태를 클라이언트 의사결정용으로 정리합니다. |
| --- | --- |
| 검토 결론 | 불가능 항목은 없습니다. 다만 검수 계정, 샘플 공고, 가입 전 후보 확인, 자동 재접촉, 토스 실결제 연동은 추가 구현이 필요합니다. |
| 우선 착수 권장 | 검수 계정 및 샘플 공고 구성, 공고 입력 템플릿 보강, 토스 결제 계약 확정 순서로 진행합니다. |
| 주의 사항 | 운영 비밀번호, 결제 secret, 고객 개인정보는 문서와 저장소에 기록하지 않고 서버 환경변수 또는 안전한 전달 채널로만 관리합니다. |

# 1. 요청사항별 검토 결과

아래 판정은 현재 구현 상태와 MVP 운영 요구를 함께 본 결과입니다. '추가 구현 필요'는 불가능이 아니라, 운영 기준으로 사용하기 위해 보강해야 하는 항목을 뜻합니다.

| 요청 항목 | 판정 | 현재 상태 | 권장 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 검수 계정 | 가능 / 미구현 | 현재 역할은 일반 사용자, 파트너, 운영자, 승인자, 관리자 중심입니다. | 슈퍼관리자 권한이 없는 조회 전용 검수 역할과 계정을 별도 생성합니다. |
| 조건형 샘플 공고 | 가능 / 부분 구현 | 로컬 테스트 공고는 있으나 5개 조건 유형별 샘플은 없습니다. | 운영 migration이 아닌 테스트 전용 seed로 5종 샘플을 구성합니다. |
| 공고 입력 한글 라벨 | 가능 / 부분 구현 | 화면 한글화는 진행됐으나 템플릿 자동값과 도움말은 보강이 필요합니다. | 업력, 매출, 지역, 가족, 중복 제한, 예산 소진 템플릿을 추가합니다. |
| 월 구독 결제 | 가능 / 부분 구현 | 구독/결제 데이터 구조와 기본 API는 있습니다. 토스 실승인 연동은 아직 없습니다. | 토스 결제 승인, 실패, webhook, 환불 흐름을 연결합니다. |
| 상담 요청 수기 배정 | 가능 / 수정 필요 | 현재는 상담 가능 시간 선택 기반 예약 구조입니다. | slot 없이 요청을 접수하고 운영자가 담당자와 시간을 배정하는 흐름을 추가합니다. |
| 가입 전 후보 확인 | 가능 / 미구현 | 가입 후 대시보드 후보 요약은 있으나 익명 사전 확인 API는 없습니다. | 개인정보를 최소화한 사전 후보 수와 예상 금액 범위 API를 추가합니다. |
| 장기 미진행/TM 재접촉 | 가능 / 부분 구현 | 알림과 운영 업무 큐는 있으나 시간 기준 자동 분류는 없습니다. | 24시간, 72시간, 7일, 14일 기준 자동 큐 생성과 행동 완료 시 중단 로직을 추가합니다. |

# 2. 클라이언트 확인 요청사항

구현 착수 전 아래 항목은 클라이언트 확인이 필요합니다. 특히 결제와 개인정보성 입력은 운영 리스크가 있으므로 사전 확정이 필요합니다.

## 2.1 계정 및 검수 범위

검수 계정이 접근할 화면: 대시보드, 공고 목록, 매칭 흐름, 신청 진행, 결제/상담 현황 중 어디까지 허용할지 결정이 필요합니다.

검수 계정은 조회 전용을 기본으로 하며, 승인/권한 변경/결제 상태 변경/공고 삭제는 차단하는 것을 권장합니다.

검수 계정의 사용 기간과 비밀번호 전달 방식은 별도 보안 채널로 정해야 합니다.

## 2.2 샘플 공고와 입력 템플릿

샘플 공고명과 기관명을 실제처럼 작성할지, 테스트 명칭으로 작성할지 결정이 필요합니다.

조건 유형은 업력/매출, 지역 제한, 가족 조건, 중복 제한, 예산 소진형 5개를 기본 세트로 제안합니다.

운영자용 기본 라벨과 도움말은 쉬운 표현을 우선합니다. 예: '업력'보다 '사업을 시작한 지 지난 기간', '중복 제한'보다 '이미 받은 지원 여부'.

## 2.3 상담 운영

MVP에서는 사용자가 상담 요청을 남기고 운영자가 담당자와 시간을 직접 배정하는 방식으로 진행합니다.

상담 요청 시 받을 항목은 이름, 연락처, 희망 시간대, 상담 목적, 관련 공고 정도로 최소화하는 것을 권장합니다.

## 2.4 장기 미진행 및 TM

리마인드 채널을 먼저 정해야 합니다. 초기 MVP는 화면 내 알림과 운영 큐를 우선 적용하고, SMS/카카오톡은 이후 확장으로 두는 방식을 권장합니다.

사용자가 해당 행동을 완료하면 이후 리마인드는 자동 중단됩니다.

14일 이상 미진행자는 TM 재접촉 대상으로 분류하되, 실제 전화 여부와 담당자 배정은 운영자가 처리합니다.

# 3. 토스페이먼츠 결제 프로세스 안내

PG사는 토스페이먼츠로 결정된 것으로 반영합니다. MVP 1차는 월 단순 구독 구조를 권장합니다. 핵심 원칙은 결제 secret을 브라우저에 노출하지 않고, 서버가 주문번호와 금액을 검증한 뒤 결제 승인을 처리하는 것입니다.

## 3.1 기본 결제 흐름

사용자가 월 구독 요금제를 선택합니다.

서버가 구독을 결제 대기 상태로 만들고 주문번호, 상품명, 금액을 생성합니다.

브라우저는 토스페이먼츠 결제창을 열어 사용자의 결제 인증을 진행합니다.

결제 인증이 성공하면 토스가 성공 주소로 결제키, 주문번호, 금액을 전달합니다.

서버가 주문번호와 금액을 검증한 뒤 토스 결제 승인 API를 호출합니다.

승인이 성공하면 결제는 승인 상태가 되고, 구독은 활성 상태가 됩니다.

실패, 취소, 환불, 상태 변경은 webhook으로 받아 서버 데이터와 맞춥니다.

## 3.2 월 구독 방식 결정

월 구독은 두 방식 중 하나를 선택해야 합니다.

간단한 월 결제: 사용자가 매월 직접 결제합니다. 구현과 운영 리스크가 낮아 MVP 1차에 적합합니다.

자동 정기결제: 최초 카드 등록 후 빌링키를 받아 매월 서버가 자동 결제합니다. 편의성은 높지만, 해지/실패/재시도/카드 변경/약관 고지 처리가 필요합니다.

권장안: MVP 1차는 '간단한 월 결제'로 시작하고, 실제 유료 운영 전환 시 자동 정기결제로 확장합니다. 클라이언트가 반드시 자동 정기결제를 원하면 빌링키 구조를 1차에 포함해야 합니다.

## 3.3 토스페이먼츠 정보 요청

테스트용 client key와 secret key

운영용 client key와 secret key

상점 ID 또는 상점 식별 정보

성공 주소와 실패 주소에 사용할 실제 도메인

webhook 수신 URL 등록 여부와 이벤트 종류

구독 금액, 부가세 포함 여부, 환불/해지 정책

자동 정기결제 적용 여부

# 4. 권장 개발 순서

기능 간 의존성을 고려하면 다음 순서가 가장 안정적입니다.

| 순서 | 작업 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 1순위 | 검수 계정과 조회 전용 권한 | 클라이언트 검수가 가능해져야 이후 화면과 흐름 검토가 빨라집니다. |
| 2순위 | 조건 유형별 샘플 공고 | 운영 테스트의 기준 데이터가 됩니다. |
| 3순위 | 공고 입력 템플릿과 한글 도움말 | 비전공 운영자가 직접 공고를 입력할 수 있어야 합니다. |
| 4순위 | 가입 전 후보 확인 | 회원가입 전 전환율을 높이는 핵심 진입 기능입니다. |
| 5순위 | 상담 요청 수기 배정 | 자동 예약 없이도 운영 접수와 배정 흐름을 검증할 수 있습니다. |
| 6순위 | 장기 미진행/TM 큐 | 운영자가 놓친 사용자를 다시 확인하는 최소 장치입니다. |
| 7순위 | 토스 결제 실연동 | 금액과 결제 방식이 확정된 후 결제 승인과 webhook을 연결합니다. |

# 5. 참고 문서

토스페이먼츠 세부 연동은 공식 문서를 기준으로 최종 확인합니다.

토스페이먼츠 결제 흐름: https://docs.tosspayments.com/guides/v2/get-started/payment-flow

토스페이먼츠 결제위젯 연동: https://docs.tosspayments.com/guides/v2/payment-widget/integration-window

토스페이먼츠 자동결제 연동: https://docs.tosspayments.com/guides/v2/billing/integration

토스페이먼츠 웹훅 연동: https://docs.tosspayments.com/guides/v2/webhook

토스페이먼츠 API 키 안내: https://docs.tosspayments.com/reference/using-api/api-keys